NEXUS — DIRECTIVE TECHNIQUE

JOUR 50

Intégration du Rapport Stratégique — Super-App 4 Piliers

04 Avril 2026 | PLCORP | Gagnoa, Côte d'Ivoire

Statut entrant : J-19 complete — commit b19eedf — 38/38 tests verts — flutter analyze clean

Délai supplémentaire accepté par Lahidé : +15 jours → Soft Launch J-108

# 1. Analyse d'écart — Rapport vs Codebase

## Ce que le rapport CONFIRME (déjà en place)

- Monolithe modulaire Django — confirmé ✅

- Flutter + Riverpod + Drift offline-first — confirmé ✅

- Wave CI HMAC-SHA256 — confirmé ✅

- Redis + async background tasks — confirmé ✅

- Modules immo, auto, btp, core, wallet skeleton — confirmés ✅

## Ce que le rapport AJOUTE (net new — mission J-50)

| # | Ajout Architectural | Urgence | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | Wallet double-entry ledger (Account/Transaction/LedgerEntry) | BLOQUANT avant J-51 | J-50 Aujourd'hui |
| 🔴 | Client-side UUIDs (migration Drift + Django) | BLOQUANT avant J-51 | J-50 Aujourd'hui |
| 🔴 | Secteur Logistique — 4ème pilier complet | MVP | J-50 Aujourd'hui |
| 🔴 | Matrice de synergie cross-sectorielle (Django signals) | MVP | J-50 Aujourd'hui |
| 🟠 | B2B Sub-wallets + flux approbation multi-niveaux | MVP+ | J-23 |
| 🟠 | Melos monorepo Flutter (packages par secteur) | V1.1 | J-36 |
| 🟠 | Deferred Components Flutter (taille app) | V1.1 | J-36 |
| 🟡 | Server-Driven UI depuis le backend | V2 | Post-launch |
| 🟡 | Trust Engine vidéo géolocalisée | V2 | Post-launch |
| 🟡 | What3Words (champs déjà créés en J-50) | V2 | Post-launch |
| 🟡 | MTN MoMo + Orange Money | V2 | Post-launch |

# 2. Règles Absolues (non négociables)

- select_for_update() sur toutes les transitions FSM

- Whitelisting explicite sur tous les schémas Ninja entrants — jamais __all__

- unit_price_snapshot sur tous les OrderItem

- Wave CI : montants String sans décimale, url_launcher ExternalApplication uniquement

- markSynced() ne touche QUE isSynced — jamais l'entité complète

- android-arm64 uniquement pour les builds Gradle — arrêter Docker avant flutter build

- Commits groupés par concern, jamais en masse

- LedgerEntry immuable après création — jamais modifié

# 3. Blocs du Jour J-50

| Bloc | Mission | Durée | Tests requis |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Double-Entry Wallet — Account/Transaction/LedgerEntry + WalletService | 2h | 5 tests verts |
| B | Client-Side UUIDs — migration modèles + Drift sync | 1h30 | check + analyze clean |
| C | Secteur Logistique — modèles + API skeleton + Flutter module | 3h | migration OK + analyze clean |
| D | Cross-Sector Synergy — signal BTP→Logistique + tests | 1h30 | 2 tests verts |
| E | Mise à jour CLAUDE.md | 15min | commit propre |

## BLOC A — Double-Entry Wallet (2h)

BLOQUANT : Décision architecturale prise — doit être en place avant J-51

### Modèles à créer dans backend/wallet/models.py

- Account — compte virtuel (types : main, escrow, sub_wallet_b2b, commission)

- Transaction — transaction financière immuable avec client_ref pour idempotence

- LedgerEntry — entrée grand livre avec balance_after_fcfa snapshot immuable

### Service WalletService.transfer() — atomique

- Verrouillage select_for_update() sur les deux comptes dans l'ordre (anti-deadlock)

- Idempotence via client_ref unique — si déjà traité, retourner la transaction existante

- Création de 2 LedgerEntry exactement : 1 débit + 1 crédit

- Validation solde insuffisant avant écriture

### Stop condition Bloc A

pytest wallet/ -v  # 5 passed, 0 failed

git commit -m "feat(wallet): double-entry ledger — Account/Transaction/LedgerEntry + WalletService atomique"

## BLOC B — Client-Side UUIDs (1h30)

BLOQUANT : Décision architecturale prise — doit être en place avant J-51

- Backend : vérifier id = UUIDField(primary_key=True, default=uuid4, editable=False) sur tous les modèles principaux

- Backend : schémas Ninja SyncIn acceptent id: uuid.UUID envoyé par le client

- Backend : endpoint sync utilise update_or_create(id=payload.id, ...)

- Flutter : uuid: ^4.3.3 dans pubspec.yaml — const Uuid().v4() avant toute création

- Flutter : markSynced(id) — NE TOUCHE QUE isSynced, jamais l'entité complète

### Stop condition Bloc B

python manage.py check && pytest -v --tb=short

flutter analyze  # 0 issue

git commit -m "feat(core): client-side UUIDs — migration modèles + schémas Ninja + Drift sync"

## BLOC C — Secteur Logistique (3h)

4ème pilier de la matrice de synergie — absent de la codebase

### C1 — Django App logistics

python manage.py startapp logistics

# Ajouter "logistics" dans INSTALLED_APPS

### C2 — Modèles backend/logistics/models.py

- DeliveryRequest — types : light, heavy, document, moving

- Statuts FSM : pending → assigned → picked_up → in_transit → delivered

- Champs source_sector + source_object_id (traçabilité synergie)

- Champs pickup/dropoff_address_w3w prêts pour What3Words V2

- DriverProfile — vehicle_type, current_location (PostGIS), is_available

### C3 — API Skeleton 5 endpoints

- POST /api/logistics/deliveries/ — créer demande

- GET /api/logistics/deliveries/ — lister mes livraisons

- GET /api/logistics/deliveries/{id}/ — détail

- PATCH /api/logistics/drivers/location/ — mise à jour GPS chauffeur

- GET /api/logistics/drivers/nearby/ — ST_DWithin chauffeurs disponibles

### C4 — Flutter feature module lib/features/logistics/

- data/models/delivery_request.dart — UUID généré côté client

- data/repositories/logistics_repository.dart

- presentation/screens/ — DeliveryListScreen + CreateDeliveryScreen

- application/logistics_providers.dart — Riverpod providers

### Stop condition Bloc C

python manage.py makemigrations logistics && python manage.py migrate

python manage.py check

flutter analyze  # 0 issue

curl http://192.168.1.111:8000/api/docs | grep logistics  # visible

git commit -m "feat(logistics): secteur Logistique — modèles + API skeleton + Flutter module"

## BLOC D — Cross-Sector Synergy Engine (1h30)

### Architecture — Django Signals (jamais d'import direct entre modules)

- backend/btp/signals.py — Signal custom btp_order_paid émis quand commande livrée

- backend/logistics/signals.py — Receiver crée DeliveryRequest HEAVY automatiquement

- Idempotence : client_ref = f"btp-auto-{order_id}" — une seule création

- logistics/apps.py — ready() enregistre les signals

Matrice de synergie à implémenter par sprint :

| Source | Destination | Trigger | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| BTP | Logistique | Commande payée → DeliveryRequest HEAVY | J-50 Aujourd'hui |
| IMMO | Logistique | Bail signé → DeliveryRequest MOVING | J-22 |
| IMMO | BTP | Bien acquis → kit rénovation suggéré | J-22 |
| AUTO | Logistique | Véhicule inactif → proposition fret | J-54 |
| Logistique | IMMO | Livreur signale local vacant | V2 |

### Stop condition Bloc D

pytest logistics/ wallet/ -v  # tous verts

git commit -m "feat(synergy): matrice cross-sectorielle — signal BTP→Logistique + tests"

# 4. Validation Finale J-50

pytest -v --tb=short  # Cible : 46+ tests verts (38 anciens + 8 nouveaux)

flutter analyze       # 0 issue

git log --oneline -5  # 4-5 commits propres

| Livrable | Statut cible |
| --- | --- |
| Account / Transaction / LedgerEntry modèles | ✅ Obligatoire |
| WalletService.transfer() atomique + idempotent | ✅ Obligatoire |
| 5 tests wallet verts | ✅ Obligatoire |
| Client-side UUIDs sur modèles principaux | ✅ Obligatoire |
| DeliveryRequest + DriverProfile modèles | ✅ Obligatoire |
| 5 endpoints logistics API skeleton | ✅ Obligatoire |
| lib/features/logistics/ Flutter module | ✅ Obligatoire |
| Signal BTP → Logistique fonctionnel | ✅ Obligatoire |
| 2 tests synergie verts | ✅ Obligatoire |
| CLAUDE.md mis à jour | ✅ Obligatoire |
| flutter analyze clean | ✅ Obligatoire |

# 5. Planning Révisé (+15 jours)

| Sprint | Jours | Contenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| J-19 | ✅ DONE | BTP MVP, Wave CI, PDF, Terrain bugs | commit b19eedf |
| J-50 | Aujourd'hui | Wallet double-entry + UUIDs + Logistique + Synergie | EN COURS |
| J-21 | +1j | viewflow.fsm + cursor pagination + load testing PostGIS | — |
| J-22 | +1j | Synergies IMMO→Logistique + AUTO→Logistique | — |
| J-23 | +1j | B2B Sub-wallets + flux approbation multi-niveaux | — |
| J-24-J-25 | +2j | Wave E2E validation + Skeleton loaders | — |
| J-26 | — | TAG v0.9.0-mvp | — |
| J-27-J-35 | — | AUTO sector complet + Wallet Web | — |
| J-36-J-45 | — | Melos monorepo Flutter + Deferred Components | — |
| J-108 | — | SOFT LAUNCH GAGNOA | 🎯 CIBLE |

# 6. Comptes de Test

| Rôle | Téléphone | Mot de passe |
| --- | --- | --- |
| Client B2C | +2250700000001 | nexus2024 |
| Chef de chantier | +2250700000002 | nexus2024 |
| Agent Nexus | +2250700000003 | nexus2024 |
| Fournisseur BTP | +2250700000004 | nexus2024 |
| Chauffeur | +2250700000005 | nexus2024 |
| Admin PLCORP | admin@plcorp.ci | plcorp2024 |

Directive générée le 04 Avril 2026 — Nexus J-50 — PLCORP