NEXUS — DIRECTIVE TECHNIQUE
JOUR 50
Intégration du Rapport Stratégique — Super-App 4 Piliers
04 Avril 2026 | PLCORP | Gagnoa, Côte d'Ivoire
	Statut entrant : J-19 complete — commit b19eedf — 38/38 tests verts — flutter analyze clean



	Délai supplémentaire accepté par Lahidé : +15 jours → Soft Launch J-108



1. Analyse d'écart — Rapport vs Codebase
Ce que le rapport CONFIRME (déjà en place)
1. Monolithe modulaire Django — confirmé ✅
1. Flutter + Riverpod + Drift offline-first — confirmé ✅
1. Wave CI HMAC-SHA256 — confirmé ✅
1. Redis + async background tasks — confirmé ✅
1. Modules immo, auto, btp, core, wallet skeleton — confirmés ✅

Ce que le rapport AJOUTE (net new — mission J-50)

	#
	Ajout Architectural
	Urgence
	Sprint

	🔴
	Wallet double-entry ledger (Account/Transaction/LedgerEntry)
	BLOQUANT avant J-51
	J-50 Aujourd'hui

	🔴
	Client-side UUIDs (migration Drift + Django)
	BLOQUANT avant J-51
	J-50 Aujourd'hui

	🔴
	Secteur Logistique — 4ème pilier complet
	MVP
	J-50 Aujourd'hui

	🔴
	Matrice de synergie cross-sectorielle (Django signals)
	MVP
	J-50 Aujourd'hui

	🟠
	B2B Sub-wallets + flux approbation multi-niveaux
	MVP+
	J-23

	🟠
	Melos monorepo Flutter (packages par secteur)
	V1.1
	J-36

	🟠
	Deferred Components Flutter (taille app)
	V1.1
	J-36

	🟡
	Server-Driven UI depuis le backend
	V2
	Post-launch

	🟡
	Trust Engine vidéo géolocalisée
	V2
	Post-launch

	🟡
	What3Words (champs déjà créés en J-50)
	V2
	Post-launch

	🟡
	MTN MoMo + Orange Money
	V2
	Post-launch



2. Règles Absolues (non négociables)
1. select_for_update() sur toutes les transitions FSM
1. Whitelisting explicite sur tous les schémas Ninja entrants — jamais __all__
1. unit_price_snapshot sur tous les OrderItem
1. Wave CI : montants String sans décimale, url_launcher ExternalApplication uniquement
1. markSynced() ne touche QUE isSynced — jamais l'entité complète
1. android-arm64 uniquement pour les builds Gradle — arrêter Docker avant flutter build
1. Commits groupés par concern, jamais en masse
1. LedgerEntry immuable après création — jamais modifié

3. Blocs du Jour J-50

	Bloc
	Mission
	Durée
	Tests requis

	A
	Double-Entry Wallet — Account/Transaction/LedgerEntry + WalletService
	2h
	5 tests verts

	B
	Client-Side UUIDs — migration modèles + Drift sync
	1h30
	check + analyze clean

	C
	Secteur Logistique — modèles + API skeleton + Flutter module
	3h
	migration OK + analyze clean

	D
	Cross-Sector Synergy — signal BTP→Logistique + tests
	1h30
	2 tests verts

	E
	Mise à jour CLAUDE.md
	15min
	commit propre



BLOC A — Double-Entry Wallet (2h)
	BLOQUANT : Décision architecturale prise — doit être en place avant J-51



Modèles à créer dans backend/wallet/models.py
1. Account — compte virtuel (types : main, escrow, sub_wallet_b2b, commission)
1. Transaction — transaction financière immuable avec client_ref pour idempotence
1. LedgerEntry — entrée grand livre avec balance_after_fcfa snapshot immuable

Service WalletService.transfer() — atomique
1. Verrouillage select_for_update() sur les deux comptes dans l'ordre (anti-deadlock)
1. Idempotence via client_ref unique — si déjà traité, retourner la transaction existante
1. Création de 2 LedgerEntry exactement : 1 débit + 1 crédit
1. Validation solde insuffisant avant écriture

Stop condition Bloc A
pytest wallet/ -v  # 5 passed, 0 failed
git commit -m "feat(wallet): double-entry ledger — Account/Transaction/LedgerEntry + WalletService atomique"

BLOC B — Client-Side UUIDs (1h30)
	BLOQUANT : Décision architecturale prise — doit être en place avant J-51



1. Backend : vérifier id = UUIDField(primary_key=True, default=uuid4, editable=False) sur tous les modèles principaux
1. Backend : schémas Ninja SyncIn acceptent id: uuid.UUID envoyé par le client
1. Backend : endpoint sync utilise update_or_create(id=payload.id, ...)
1. Flutter : uuid: ^4.3.3 dans pubspec.yaml — const Uuid().v4() avant toute création
1. Flutter : markSynced(id) — NE TOUCHE QUE isSynced, jamais l'entité complète

Stop condition Bloc B
python manage.py check && pytest -v --tb=short
flutter analyze  # 0 issue
git commit -m "feat(core): client-side UUIDs — migration modèles + schémas Ninja + Drift sync"

BLOC C — Secteur Logistique (3h)
	4ème pilier de la matrice de synergie — absent de la codebase



C1 — Django App logistics
python manage.py startapp logistics
# Ajouter "logistics" dans INSTALLED_APPS

C2 — Modèles backend/logistics/models.py
1. DeliveryRequest — types : light, heavy, document, moving
1. Statuts FSM : pending → assigned → picked_up → in_transit → delivered
1. Champs source_sector + source_object_id (traçabilité synergie)
1. Champs pickup/dropoff_address_w3w prêts pour What3Words V2
1. DriverProfile — vehicle_type, current_location (PostGIS), is_available

C3 — API Skeleton 5 endpoints
1. POST /api/logistics/deliveries/ — créer demande
1. GET /api/logistics/deliveries/ — lister mes livraisons
1. GET /api/logistics/deliveries/{id}/ — détail
1. PATCH /api/logistics/drivers/location/ — mise à jour GPS chauffeur
1. GET /api/logistics/drivers/nearby/ — ST_DWithin chauffeurs disponibles

C4 — Flutter feature module lib/features/logistics/
1. data/models/delivery_request.dart — UUID généré côté client
1. data/repositories/logistics_repository.dart
1. presentation/screens/ — DeliveryListScreen + CreateDeliveryScreen
1. application/logistics_providers.dart — Riverpod providers

Stop condition Bloc C
python manage.py makemigrations logistics && python manage.py migrate
python manage.py check
flutter analyze  # 0 issue
curl http://192.168.1.111:8000/api/docs | grep logistics  # visible
git commit -m "feat(logistics): secteur Logistique — modèles + API skeleton + Flutter module"

BLOC D — Cross-Sector Synergy Engine (1h30)
Architecture — Django Signals (jamais d'import direct entre modules)
1. backend/btp/signals.py — Signal custom btp_order_paid émis quand commande livrée
1. backend/logistics/signals.py — Receiver crée DeliveryRequest HEAVY automatiquement
1. Idempotence : client_ref = f"btp-auto-{order_id}" — une seule création
1. logistics/apps.py — ready() enregistre les signals

Matrice de synergie à implémenter par sprint :

	Source
	Destination
	Trigger
	Sprint

	BTP
	Logistique
	Commande payée → DeliveryRequest HEAVY
	J-50 Aujourd'hui

	IMMO
	Logistique
	Bail signé → DeliveryRequest MOVING
	J-22

	IMMO
	BTP
	Bien acquis → kit rénovation suggéré
	J-22

	AUTO
	Logistique
	Véhicule inactif → proposition fret
	J-54

	Logistique
	IMMO
	Livreur signale local vacant
	V2



Stop condition Bloc D
pytest logistics/ wallet/ -v  # tous verts
git commit -m "feat(synergy): matrice cross-sectorielle — signal BTP→Logistique + tests"

4. Validation Finale J-50
pytest -v --tb=short  # Cible : 46+ tests verts (38 anciens + 8 nouveaux)
flutter analyze       # 0 issue
git log --oneline -5  # 4-5 commits propres

	Livrable
	Statut cible

	Account / Transaction / LedgerEntry modèles
	✅ Obligatoire

	WalletService.transfer() atomique + idempotent
	✅ Obligatoire

	5 tests wallet verts
	✅ Obligatoire

	Client-side UUIDs sur modèles principaux
	✅ Obligatoire

	DeliveryRequest + DriverProfile modèles
	✅ Obligatoire

	5 endpoints logistics API skeleton
	✅ Obligatoire

	lib/features/logistics/ Flutter module
	✅ Obligatoire

	Signal BTP → Logistique fonctionnel
	✅ Obligatoire

	2 tests synergie verts
	✅ Obligatoire

	CLAUDE.md mis à jour
	✅ Obligatoire

	flutter analyze clean
	✅ Obligatoire



5. Planning Révisé (+15 jours)
	Sprint
	Jours
	Contenu
	Statut

	J-19
	✅ DONE
	BTP MVP, Wave CI, PDF, Terrain bugs
	commit b19eedf

	J-50
	Aujourd'hui
	Wallet double-entry + UUIDs + Logistique + Synergie
	EN COURS

	J-21
	+1j
	viewflow.fsm + cursor pagination + load testing PostGIS
	—

	J-22
	+1j
	Synergies IMMO→Logistique + AUTO→Logistique
	—

	J-23
	+1j
	B2B Sub-wallets + flux approbation multi-niveaux
	—

	J-24-J-25
	+2j
	Wave E2E validation + Skeleton loaders
	—

	J-26
	—
	TAG v0.9.0-mvp
	—

	J-27-J-35
	—
	AUTO sector complet + Wallet Web
	—

	J-36-J-45
	—
	Melos monorepo Flutter + Deferred Components
	—

	J-108
	—
	SOFT LAUNCH GAGNOA
	🎯 CIBLE



6. Comptes de Test
	Rôle
	Téléphone
	Mot de passe

	Client B2C
	+2250700000001
	nexus2024

	Chef de chantier
	+2250700000002
	nexus2024

	Agent Nexus
	+2250700000003
	nexus2024

	Fournisseur BTP
	+2250700000004
	nexus2024

	Chauffeur
	+2250700000005
	nexus2024

	Admin PLCORP
	admin@plcorp.ci
	plcorp2024



Directive générée le 04 Avril 2026 — Nexus J-50 — PLCORP
