PLCORP

PROJET NEXUS

SYNTHÈSE TECHNIQUE CONSOLIDÉE Document de Référence Unique — Tous Documents Sources Intégrés

| 🖥️ Backend Django 5 + PostGIS | 📱 Mobile Flutter + Drift/PowerSync | 🌐 Web HTMX + Tailwind CSS |
| --- | --- | --- |

Février 2026  |  Version 2.2 — Planning 90 Jours + Portail Client Web  |  Stratégie Local-First Zéro-Coût

# 1. Vision & Identité du Projet

PL-IMMO Connect est la Super-App du Cadre de Vie de PLCORP. Elle dépasse la simple transaction immobilière pour devenir le guichet unique permettant de se loger, se déplacer et bâtir en Côte d'Ivoire — avec un ancrage fort sur Gagnoa et ses chantiers.

| Élément | Décision |
| --- | --- |
| Nom de l'application | PL-IMMO Connect (PL-GO en alternative courte) |
| Signature | "Bâtir, Loger, Bouger." |
| Positionnement | ERP numérique de PLCORP : parc immo + flotte auto + logistique matériaux |
| Cible principale | Gagnoa et villes secondaires ivoiriennes (réseau 3G/4G inégal) |
| Philosophie dev | "Local-First, Quality-Always" — 0 FCFA d'hébergement avant le lancement |

# 2. Architecture Technique Définitive

## 2.1 Stack Full-Stack Consolidée

| Couche | Technologie | Rôle | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend API | Django 5.x + Django Ninja | Logique métier, API REST/JSON | Pydantic strict, Swagger auto, plus moderne que DRF |
| Base de Données | PostgreSQL 16 + PostGIS | Persistance + géospatial | ST_DWithin, polygones terrains, requêtes GPS livraisons |
| Sync Offline (Dev) | Drift/SQLite + SyncService custom | Bridge SQLite → Django HTTP | 0 service Docker supplémentaire en dev |
| Sync Offline (Prod) | PowerSync Service (Docker) | Bridge SQLite ↔ PostgreSQL auto | Sync bidirectionnel sans coder résolution conflits |
| Stockage Images (Dev) | MinIO (Docker local) | Clone AWS S3 local | Gratuit, migration = 1 variable .env |
| Stockage Images (Prod) | AWS S3 / DO Spaces | Stockage HD géotaggé scalable | ~$5-8/mois pour 250GB |
| Paiement (Dev) | Simulateur Django /mock-payment/ | Valide les flux d'achat sans API réelle | Permet de tester escrow complet sans contrat |
| Paiement (Prod) | KKiaPay API (+ CinetPay/FedaPay backup) | Mobile Money ivoirien | Support ivoirien, SDK Flutter mature |
| Frontend Web | HTMX + Tailwind CSS 3 | Dashboard Admin, Portail Fournisseur & Portail Client Public | Léger, indexable Google, charge 3G, Progressive Enhancement. 4 cibles : Admin / Fournisseur / Agent / Client. |
| Mobile | Flutter 3.x (Dart) | Apps Android & iOS | Codebase unique, UI native offline-first |
| Cache / Queue | Redis 7 | Cache, sessions, broker async | Performance et async |
| Tâches Async (MVP) | django-q (+ Redis) | Emails, SMS, backup, réconciliation | Plus simple que Celery pour MVP. Migration Celery si trafic élevé. |
| Emails (Dev) | Mailpit (Docker) | Capture emails en local | Interface web, 0 envoi réel |
| SMS (Dev) | Console Django (print terminal) | Affiche OTP dans les logs | 0 coût, copier-coller dans l'app |
| Notifications (Prod) | WhatsApp Business API (priorité) + SMS Orange CI | Alertes transactionnelles | WhatsApp = ROI maximal en Côte d'Ivoire. Email quasi inutile sur le terrain. |
| Monitoring (Prod) | GlitchTip + UptimeRobot | Erreurs + uptime | Open Source = 0€/mois |
| CI/CD (Prod) | GitHub Actions + Docker Hub | Déploiement automatisé | Free tier suffisant |

## 2.2 Modèle de Données — Architecture Modulaire

Décision architecturale clé (issue du Doc 6) : créer un modèle abstrait Listing dont héritent les trois verticales métier, évitant toute duplication de code.

| Module Django | Modèle Principal | Spécificités |
| --- | --- | --- |
| core/ | User (AbstractBaseUser) | phone_number unique, role (client/agent/driver/provider/admin), location_point PostGIS, KYC, RGPD Loi 2013-450 |
| immo/ | Property hérite de Listing | location_point + location_polygon PostGIS, badge Vérifié, photos MinIO/S3, types : appart/villa/terrain/studio/boutique |
| auto/ | Vehicle hérite de Listing | Marque, modèle, année, km, carburant, état neuf/occasion, calendrier disponibilité location |
| btp/ | Material, Order, Delivery | Catalogue produits (django-money FCFA), Order FSM (pending→escrow→delivered→disputed), Lettre de Voiture QR |
| payments/ | Transaction, EscrowEntry | Simulateur /mock-payment/ (dev), KKiaPay (prod), réconciliation Celery quotidienne |
| wallet/ | Wallet, WalletTransaction | Solde FCFA, historique, recharge Mobile Money, retrait |

🚨 DÉCISION CRITIQUE : Le docker-compose doit inclure 'wal_level=logical' sur PostgreSQL — sans cela PowerSync ne peut pas fonctionner en production. Les plans v1 et v2 avaient omis ce paramètre.

## 2.3 Infrastructure Docker (Environnement Local Complet)

Ce fichier docker-compose.yml de référence simule 100% de l'infrastructure cloud sans frais. Il consolide les versions des documents 1, 2, 3 et 5 avec les corrections nécessaires.

services: db: # PostgreSQL 16 + PostGIS image: postgis/postgis:16-3.4 command: ["postgres", "-c", "wal_level=logical"] # CRITIQUE PowerSync environment: POSTGRES_DB: nexus_db POSTGRES_USER: nexus_user POSTGRES_PASSWORD: secret_password ports: ["5432:5432"] minio: # Clone S3 local gratuit image: minio/minio command: server /data --console-address ":9001" ports: ["9000:9000", "9001:9001"] powersync: # Moteur sync offline image: journeyapps/powersync-service:latest environment: PS_PG_URI: postgres://nexus_user:secret_password@db:5432/nexus_db depends_on: [db] ports: ["8080:8080"] redis: # Cache + Celery broker image: redis:7-alpine ports: ["6379:6379"] mailpit: # Capture emails (dev) image: axllent/mailpit ports: ["8025:8025", "1025:1025"] backend: build: ./backend command: python manage.py runserver 0.0.0.0:8000 environment: AWS_S3_ENDPOINT_URL: http://minio:9000 # MinIO en dev NEXUS_SMS_BACKEND: console # OTP dans terminal APP_ENV: development # Désactive mock en prod ports: ["8000:8000"]

💡 ASTUCE RÉSEAU : Utiliser l'IP locale du PC (ex: 192.168.1.X) — pas 'localhost' — pour que l'émulateur Android accède à MinIO et au backend Django.

# 3. Décisions Techniques — Arbitrages des Contradictions

Six documents produisent des recommandations parfois divergentes. Voici les arbitrages définitifs pour chaque point de friction.

| Point de Décision | Option A | Option B | DÉCISION RETENUE | Raison |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sync offline (dev) | Drift + SyncService custom (Doc v2) | PowerSync dès le dev (Doc 5) | Drift + SyncService (dev) → PowerSync (prod) | Évite service Docker superflu en dev. Swap couche sync en prod uniquement. |
| Gestion d'état Flutter | Riverpod (Doc v1/v2) | BLoC (Doc 4) | Riverpod | Plus simple pour équipe réduite. BLoC envisageable si l'équipe grandit. |
| Agrégateur paiement | KKiaPay uniquement (Doc v1/v2) | CinetPay ou FedaPay (Doc 4/6) | KKiaPay (primaire) + CinetPay (backup) | Sécurité contractuelle. KKiaPay reste le choix principal. |
| Planning | 60 jours (Doc v2/3/5) | 6 mois / 24 semaines (Doc 4) | 90 jours (v2.2) | 60 jours ne pouvaient pas absorber le Portail Client Web complet. 90 jours = MVP complet toutes cibles. |
| Modèle de données | Modèles séparés par verticale (Doc v1/v2) | Modèle abstrait Listing (Doc 4/6) | Modèle abstrait Listing | Élimine duplication. Property, Vehicle, Material héritent de Listing. |
| Paiement (dev) | Simulateur /mock-payment/ Django (Doc v2/3) | SDK test CinetPay sandbox (Doc 4) | /mock-payment/ Django custom | 0 dépendance externe, contrôle total du flux escrow en dev. |

# 4. Planning Global J-1 à J-90 — Plan Complet Toutes Cibles

Le passage à 90 jours absorbe le Portail Client Web complet (IMMO + BTP + AUTO + Wallet) sans sacrifier la qualité ni repousser après le lancement. Les 5 cibles (Backend, Mobile, Web Admin, Web Agent/Fournisseur, Web Client) sont synchronisées en 9 phases.

💡 PRINCIPE : Le Backend est toujours livré AVANT les cibles qui en dépendent. La documentation Swagger Django Ninja est le contrat formel entre toutes les équipes.

## 4.1 Les 10 Premiers Jours — Fondations (Definition of Done stricte)

Chaque journée a un livrable binaire : atteint ou non. Si non atteint, on ne passe pas au jour suivant.

| Jour | Focus | Livrable Concret (Definition of Done) |
| --- | --- | --- |
| J-1 | Infrastructure Docker | docker-compose up en 1 commande. PostgreSQL + MinIO + Redis + Mailpit + Backend UP. |
| J-2 | Auth Backend | Endpoint /api/auth/login renvoie JWT. Tests pytest verts. |
| J-3 | Auth Web + Mobile | Écrans Login/Inscription Flutter ET pages login web Django. Token persisté dans les deux cibles. |
| J-4 | Géospatial PostGIS | Carte Gagnoa sur mobile ET sur web (Leaflet.js) avec marqueurs test. |
| J-5 | Photos MinIO | Photo uploadée depuis mobile ET depuis formulaire web visible dans console MinIO localhost:9001. |
| J-6 | CRUD IMMO Backend | 5 biens créés offline mobile → WiFi → visibles dans admin Django ET sur page web client. |
| J-7 | CRUD IMMO Mobile + Web | Liste + Détail + Création sur mobile. Recherche + Fiche détail sur web client. Sync OK. |
| J-8 | Architecture BTP | Apps Django btp/ + package Flutter features/btp + templates/client/btp/ créés. Code séparé. |
| J-9 | Catalogue BTP + Panier | Catalogue matériaux visible sur mobile ET web client. Panier persistant SQLite offline mobile. |
| J-10 | Simulateur Paiement | Flux complet : Panier → /mock-payment/ → confirmation → statut escrow en DB. Valide sur web ET mobile. |

## 4.2 Planning Phases J-1 à J-90 — Toutes Cibles

| Jours | Backend | Web Admin / Agent / Fournisseur | Web Client 🆕 | Mobile | Jalon ★ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-1 à J-10 | B1 : Docker, Auth, MinIO, Simulateur paiement | — (attente API) | — (attente API) | — (setup env Flutter) | ★ Infra locale 100% UP |
| J-11 à J-22 | B2 : Module IMMO + PostGIS, géospatial, 1000 annonces test | W1 : Layout Tailwind, Auth, Dashboard squelette, Carte Leaflet Gagnoa | WC1 : Page d'accueil, recherche IMMO, fiche détail bien, SEO OpenGraph | M1 : Core, Drift, SyncService, Auth OTP SMS | ★ Auth + IMMO API + Pages publiques SEO |
| J-23 à J-35 | B2 fin : Optimisation géospatiale, sitemap.xml, SEO backend | W2 : IMMO Admin — table annonces, interface agent vérification, carte pins | WC2 : Compte client, dépôt annonce propriétaire, paiement loyer KKiaPay web | M2 : IMMO Flutter offline, carte flutter_map, clustering pins | ★ MVP IMMO complet (3 cibles) |
| J-36 à J-50 | B3 : BTP + Escrow + Machine états django-fsm + Lettre de Voiture QR | W3 : BTP Kanban commandes, Portail Fournisseur catalogue, génération PDF WeasyPrint | WC3 : Catalogue BTP public, panier web, commande géolocalisée, suivi livraison Leaflet | M3 : BTP Flutter, paiement simulé /mock-payment/, scan QR Code | ★ MVP BTP + Paiement (4 cibles) |
| J-51 à J-65 | B4 : AUTO + django-q SMS/WhatsApp + Wallet virtuel + Notifications | W4 : AUTO carte travaux, Rapports financiers CSV/PDF, dashboard KPIs temps réel | WC4 : Showroom AUTO public, réservation location web, réservation VTC, suivi trajet | M4 : AUTO Flutter, carte mobilité OSM, réservation course, Wallet transactions | ★ App complète locale (5 cibles) |
| J-66 à J-75 | B5 : Wallet web complet, API WhatsApp Business, pentest interne | W5 : Wallet admin, audit UX WCAG AA, test 375px, navigation clavier | WC5 : Wallet client — historique, recharge Mobile Money, retrait. Tests cross-browser. | M5 : Optimisations UX, animations, gestion erreurs contextuelles FCFA | ★ Toutes fonctionnalités opérationnelles |
| J-76 à J-85 | B6 : Optimisation PostgreSQL, indexes géospatiaux, cache Redis, load testing | Audit accessibilité final + correction bugs cross-browser (Chrome/Firefox/Safari mobile) | Tests utilisateurs non-tech terrain (chefs de chantier Gagnoa) | Tests appareils bas de gamme : Android 10, 2GB RAM, MediaTek. APK < 30MB. | ★ Qualité validée toutes cibles |
| J-86 à J-90 | Migration Prod : MinIO→S3, mock-payment→KKiaPay, activer PowerSync | Déploiement Traefik + SSL Let's Encrypt. Vérification domaine .ci. | Publication web sur domaine production. Test SEO Google Search Console. | Publier APK Google Play (test interne) + TestFlight iOS | 🚀 Soft Launch Gagnoa |

⚠️ DÉCISION v2.2 : Planning étendu à 90 jours pour absorber le Portail Client Web complet (IMMO + BTP + AUTO + Wallet) sur 5 cibles simultanées. Soft Launch = J-90. Aucune fonctionnalité repoussée après lancement.

# 4b. Portail Client Web — Scope Complet

Décision : les clients (particuliers, chefs de chantier, conducteurs) peuvent accéder à l'ensemble des services PLCORP depuis un navigateur, sans télécharger l'application. L'expérience web est fonctionnellement identique au mobile — compte, commandes, paiement, suivi.

💡 Pourquoi HTMX reste le bon choix : Django génère le HTML côté serveur, HTMX ajoute l'interactivité sans JavaScript lourd. Résultat : pages indexées par Google, chargement rapide en 3G, et zéro duplication de logique métier.

## 4b.1 Architecture des 4 Cibles Web

| Cible | Utilisateur | Accès | Modules |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔧 Admin PLCORP | Gestionnaires internes | Authentifié (rôle admin) | KPIs, gestion globale, rapports financiers, audit logs |
| 👷 Agent Vérificateur | Agents terrain PLCORP | Authentifié (rôle agent) | File vérification IMMO, attribution badges, historique |
| 🏪 Portail Fournisseur | Quincailliers partenaires | Authentifié (rôle provider) | Catalogue produits, gestion commandes BTP, wallet |
| 🌐 Portail Client Public | Clients particuliers & chefs de chantier | Public (consultation) + Authentifié (transactions) | IMMO, BTP, AUTO, Wallet, compte personnel |

## 4b.2 Fonctionnalités Portail Client Web — Par Module

| Module | Fonctionnalité Client Web | Auth | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 🏠 PL-IMMO | Recherche et filtres (type, prix, quartier, distance) | Public | J-1 à J-60 |
| 🏠 PL-IMMO | Fiche détaillée bien (photos HD, carte, badge Vérifié) | Public | J-1 à J-60 |
| 🏠 PL-IMMO | Contact agent / demande de visite | Public | J-1 à J-60 |
| 🏠 PL-IMMO | Création de compte + dépôt d'annonce propriétaire | Client | J-1 à J-60 |
| 🏠 PL-IMMO | Paiement loyer en ligne (KKiaPay web) | Client | J-1 à J-60 |
| 🏗️ PL-BTP | Catalogue matériaux + prix FCFA | Public | J-61 à J-90 |
| 🏗️ PL-BTP | Panier + commande géolocalisée chantier | Client | J-61 à J-90 |
| 🏗️ PL-BTP | Paiement Mobile Money + suivi livraison GPS | Client | J-61 à J-90 |
| 🏗️ PL-BTP | Téléchargement Lettre de Voiture PDF | Client | J-61 à J-90 |
| 🚗 PL-AUTO | Showroom véhicules (galerie HD, fiche technique) | Public | J-61 à J-90 |
| 🚗 PL-AUTO | Réservation location (calendrier disponibilité) | Client | J-61 à J-90 |
| 🚗 PL-AUTO | Réservation course VTC + suivi trajet | Client | J-61 à J-90 |
| 💳 Wallet | Historique transactions, solde FCFA | Client | J-61 à J-90 |
| 💳 Wallet | Recharge Mobile Money + retrait | Client | J-61 à J-90 |

## 4b.3 Structure Templates Django — Portail Client

templates/ ├── base/ │ ├── _base_admin.html # Layout Admin/Agent (sidebar) │ ├── _base_client.html # Layout Client Public (topbar, footer) │ └── _components/ # Boutons, cartes, modals réutilisables ├── client/ # 🆕 Portail Client Public │ ├── home.html # Page d'accueil avec search hero │ ├── auth/ # Login OTP, inscription, profil │ ├── immo/ # Liste, détail, formulaire annonce │ ├── btp/ # Catalogue, panier, suivi commande │ ├── auto/ # Showroom, réservation, VTC │ └── wallet/ # Historique, recharge, retrait ├── dashboard/ # Admin PLCORP (interne) ├── immo/ # Interface Agent Vérificateur └── supplier/ # Portail Fournisseur BTP

## 4b.4 Répartition Web Client dans le Planning 90 Jours

Le Portail Client Web est désormais intégré dans le planning principal (Section 4.2). Voici la répartition synthétique par module :

| Phase | Jours | Web Client — Livrable |
| --- | --- | --- |
| WC1 — IMMO Public | J-11 à J-22 | Recherche, fiche détail, carte Leaflet, SEO OpenGraph — pages indexables Google dès J-22 |
| WC2 — IMMO Client | J-23 à J-35 | Compte client, dépôt annonce propriétaire, paiement loyer KKiaPay web |
| WC3 — BTP Client | J-36 à J-50 | Catalogue public, panier web, commande géolocalisée, suivi livraison, téléchargement Lettre de Voiture |
| WC4 — AUTO Client | J-51 à J-65 | Showroom public, réservation location, réservation VTC, suivi trajet carte |
| WC5 — Wallet + Tests | J-66 à J-75 | Wallet client (historique, recharge, retrait), tests cross-browser, audit WCAG AA |
| WC6 — Prod | J-86 à J-90 | Mise en ligne domaine .ci, SSL Traefik, vérification Google Search Console |

# 5. Modules Métier — Fonctionnalités par Verticale

## 5.1 Pôle Immobilier (PL-IMMO)

| Fonctionnalité | Backend | Mobile | Web Admin/Agent | Web Client 🆕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Annonces CRUD | API /immo/listings/ (PostGIS) | Liste + Détail + Créer + Carte flutter_map | Table HTMX + filtres dynamiques | Recherche + fiche détail + formulaire propriétaire |
| Badge Vérifié | PATCH /immo/listings/{id}/verify/ (Agent Nexus) | Icône badge sur les pins carte | File d'attente vérification + bouton HTMX | Icône badge visible sur fiches publiques |
| Géolocalisation | ST_DWithin /nearby/ + PolygonField terrains | Clustering pins, geofences quartiers colorés | Carte Leaflet.js + popup prix/type | Carte interactive, rayon de recherche ajustable |
| Photos géotaggées | Upload Pillow → MinIO/S3 + extraction EXIF GPS | Camera + geotagging, cache hors-ligne | Dropzone.js multi-upload | Galerie photos HD + lightbox |
| Types étendus | appartement/villa/terrain/studio/boutique/magasin | Filtres locaux type + prix + distance | Filtres HTMX statut/quartier/type | Filtres client : type + budget + surface + quartier |
| Gestion locative | Paiement récurrent, quittances PDF WeasyPrint | Rappels paiement, historique loyers | Tableau financier agent | Espace locataire : historique loyers + téléchargement quittances |
| SEO Public | OpenGraph balises, sitemap.xml dynamique Django | — | Pages Django Templates indexables Google | Toutes les fiches publiques optimisées SEO |

## 5.2 Pôle Matériaux & Chantiers (PL-BTP) — La "Killer Feature"

| Fonctionnalité | Backend | Mobile | Web Admin | Web Client 🆕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catalogue matériaux | Product (django-money FCFA) + gestion stocks | Liste avec stock temps réel, panier offline | CRUD produits + prix + photos MinIO | Catalogue public filtrable, prix FCFA affichés |
| Commande géolocalisée | Order + PointField livraison, calcul frais PostGIS | Panier → GPS chantier → paiement Mobile Money | Kanban statut commandes | Panier web + saisie adresse chantier ou GPS navigateur |
| Paiement Mobile Money | Escrow + /mock-payment/ (dev) / KKiaPay (prod) | SDK paiement MTN/Orange/Wave | Tableau escrow + libération fonds | KKiaPay SDK web, paiement en ligne Orange/MTN/Wave |
| Lettre de Voiture | QR Code hash UUID signé (lib qrcode) | Scan QR Code (mobile_scanner) | Génération PDF + téléchargement WeasyPrint | Téléchargement PDF direct depuis espace client |
| Suivi livraison GPS | PointField current_pos driver (mise à jour 10s) | Carte temps réel position chauffeur | Carte overlay chantiers actifs | Carte suivi web temps réel (Leaflet.js) |
| Machine à états | django-fsm : pending→paid_escrow→in_transit→delivered→disputed | Indicateurs statut visuels | Transitions manuelles admin | Timeline statut commande visible client |

## 5.3 Pôle Véhicules & Mobilité (PL-AUTO)

| Fonctionnalité | Backend | Mobile | Web Admin | Web Client 🆕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Showroom véhicules | Vehicle hérite Listing (marque, modèle, km, état) | Galerie HD, fiche technique, filtres | CRUD véhicules + photos | Galerie HD publique + fiche technique + contact |
| Location / Réservation | Calendrier disponibilité, gestion caution | Réservation à la journée, calendrier | Planning location | Calendrier interactif web + paiement caution en ligne |
| Chauffeurs VTC | Ride + Driver PostGIS disponibilité | Carte chauffeurs proches, réservation course | Suivi courses actives | Réservation VTC web + suivi trajet Leaflet.js |
| Signalement travaux | RoadBlock + expiration automatique django-q | Signaler chantier, carte overlay | Modération signalements | Carte publique chantiers actifs, signalement formulaire web |
| Vente véhicules | Historique entretien, statut papiers (vignette/assurance) | Détail + contact vendeur | Gestion annonces vente | Fiche vente publique SEO + formulaire contact |

# 6. Protocole de Développement — Rituels Qualité

## 6.1 Structure du Monorepo Git

| Dossier | Contenu |
| --- | --- |
| /backend | Django 5.x + apps modulaires (immo, btp, auto, users, payments, wallet, core) |
| /mobile | Flutter 3.x + features/ (immo, btp, auto, wallet) + core/ (drift, sync, auth, theme) |
| /docker | docker-compose.yml, docker-compose.prod.yml, scripts de migration |
| /.github | GitHub Actions CI/CD (lint + tests avant merge sur main) |

## 6.2 Rituels Quotidiens

| Moment | Rituel | Actions |
| --- | --- | --- |
| 🌅 09h00 | Sync Check (30 min) | docker-compose up -d → pytest → relire commits de la veille |
| 🛠️ Journée | TDD Light (5 étapes) | 1. Modèle → 2. Test qui échoue → 3. API → 4. UI → 5. Test mode avion |
| 🌇 17h30 | Commit Propre (30 min) | Supprimer print() → Docstrings → Commit feat(module): description claire |

## 6.3 Conventions de Code

| Règle | Détail |
| --- | --- |
| Branches Git | main (prod), develop (intégration), feature/xxx, fix/xxx |
| Pull Requests | 1 reviewer obligatoire + CI verte avant merge sur main |
| Messages commit | feat(immo): ajout upload photos ¦ fix(btp): correction calcul escrow |
| Tests coverage | Django : 70%+ (pytest-cov) ¦ Flutter : 60%+ (flutter test) |
| Linting | Black + Ruff (Python), Dart Analysis + flutter_lints (Flutter), ESLint (JS) |
| Sécurité | Zéro clé API dans le code. Tout via .env (jamais commité sur Git) |
| Test mode avion | OBLIGATOIRE avant chaque PR mobile : créer mutation offline, vérifier sync |
| SEO Web | OpenGraph balises sur toutes les pages publiques. sitemap.xml dynamique Django. |

## 6.4 Simulation des Services (La "Triche" Intelligente)

| Service Simulé | Solution Dev | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Paiement Mobile Money | /mock-payment/wave/ et /mock-payment/orange/ Django | Flux escrow complet testable sans compte marchand réel |
| Stockage Cloud S3 | MinIO localhost:9000 (100% compatible API S3) | Changement en prod = 1 variable .env AWS_S3_ENDPOINT_URL |
| SMS OTP | NEXUS_SMS_BACKEND=console → print() dans logs Docker | Code OTP copié depuis terminal vers l'app |
| Emails transactionnels | Mailpit localhost:8025 (interface web) | Tous les mails capturés, aucun envoi réel |
| Latence réseau Gagnoa | Émulateur Android → Slow 3G / Offline dans DevTools | Test que l'UI ne freeze jamais pendant un chargement lent |
| 1000 annonces test | Script Python fixtures Django | Test de charge et performances UI mobile avec données réelles |

# 7. Sécurité & Conformité (Loi 2013-450 + ARTCI)

| Mesure | Implémentation | Obligatoire |
| --- | --- | --- |
| JWT courte durée | 15 min access + 7 jours refresh. Rotation à chaque requête sensible. | Oui |
| SSL/TLS strict | Traefik + Let's Encrypt (prod). HSTS activé. TLS 1.2+ uniquement. | Oui (prod) |
| Chiffrement au repos | pg_crypto sur champs sensibles (numéros compte, tokens paiement). | Oui |
| Rate Limiting | 100 req/min par IP, 1000/jour par user authentifié (middleware Django Ninja). | Oui |
| Protection CSRF/XSS/SQLi | Native Django : CSRF Middleware + ORM paramétrisé. | Oui |
| Audit Log | Table audit_logs : user, action, ip, timestamp sur chaque mutation sensible. | Oui |
| DPO / Droit à l'Oubli | DELETE /users/{id}/ anonymise toutes données perso (Art. 40, Loi 2013-450). | Oui |
| Pentest | Audit sécurité interne J-48/J-49. Revue endpoints, tests injection. | Oui (avant prod) |
| Variables .env | Aucune clé API dans le code. Middleware désactive /mock-payment/ si ENV=production. | Oui |

# 8. Adaptations Contexte Ivoirien — Recommandations Expert Terrain

Ces ajustements proviennent d'une analyse externe sur la réalité terrain en Côte d'Ivoire. Ils ne modifient pas l'architecture mais affinent les priorités d'implémentation.

| Réalité Terrain | Risque si Ignoré | Adaptation dans Nexus |
| --- | --- | --- |
| 📶 Réseau instable sur chantiers | Upload photos bloque l'UI en 3G lent | Compression images agressive (Pillow backend + flutter_image_compress mobile). Upload différé en arrière-plan. Indicateur visuel 'Synchronisation en attente' sur chaque formulaire. |
| 💳 3 opérateurs Mobile Money coexistent | Dépendre d'un seul = risque contractuel et perte de clients | Agrégateur multi-opérateurs : Orange Money + MTN MoMo + Wave. KKiaPay (primaire) doit couvrir les 3. CinetPay en backup. Vérifier couverture avant signature contrat. |
| 📱 WhatsApp > Email en Côte d'Ivoire | Notifications email = taux ouverture <5% sur terrain | WhatsApp Business API en priorité absolue pour alertes transactionnelles. SMS Orange CI en fallback. Email uniquement pour documents officiels (quittances PDF, lettres de voiture). |
| 🏗️ Chefs de chantier = utilisateurs non-tech | Interface complexe = taux d'abandon élevé | UX BTP simplifiée : 3 taps max pour passer commande. Textes français simple, grandes icônes. Test obligatoire avec utilisateur non-tech avant chaque sprint BTP. |

⚠️ DÉCISION PAIEMENT : Vérifier avant J-86 que l'agrégateur retenu (KKiaPay) couvre Orange Money + MTN MoMo + Wave dans un seul SDK. Sinon activer CinetPay en backup immédiatement.

## 8.1 Tâches Async — django-q pour le MVP (recommandation expert)

Celery est puissant mais complexe à monitorer pour une petite équipe. django-q offre 90% des fonctionnalités avec une configuration 10x plus simple. Migration Celery possible sans toucher à la logique métier.

| Phase | Solution | Usage | Quand migrer vers Celery |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP (J-1 → Soft Launch) | django-q + Redis | SMS, emails, backup, réconciliation, génération QR Code | Trafic > 1000 tâches/jour ou besoin workers distribués |
| Production scalée | Celery + Redis (même broker) | Idem + retry avancé, rate limiting, monitoring Flower | Swap configuration uniquement. Logique métier identique. |

# 9. Migration Local → Production (J-86 à J-90)

Check-list de bascule vers l'environnement de production. Chaque action est réversible grâce à la séparation stricte via variables .env.

| # | Action | Impact |
| --- | --- | --- |
| 1 | Remplacer STORAGE_BACKEND=MinioBackend par S3Boto3Storage dans .env | Toutes les photos s'uploadent vers AWS S3 / DO Spaces |
| 2 | Passer APP_ENV=production — désactive automatiquement /mock-payment/ | Aucun paiement fictif possible en production |
| 3 | Tester SDK KKiaPay sandbox → production avec vrai compte marchand | Flux escrow avec vrais Mobile Money ivoiriens |
| 4 | Provisionner VPS Hetzner CPX31 (~$30/mois). Déployer docker-compose.prod.yml | Django + PostgreSQL + PowerSync + Traefik actifs |
| 5 | Dump PostgreSQL local → restore VPS. Vérifier geofences PostGIS | Toutes données de test géospatiales migrées |
| 6 | Mobile : remplacer Drift+SyncService par PowerSync (swap core/sync/) | Sync bidirectionnel automatique en production |
| 7 | Générer certificats Let's Encrypt via Traefik. Tester SSL domaine .ci | HTTPS opérationnel, HSTS activé |
| 8 | Publier APK Google Play (accès test interne) + TestFlight iOS | Beta testeurs PLCORP terrain |

# 10. Budget Technique Mensuel (OPEX Production)

| Composant | Fournisseur | Coût Min | Coût Max | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compute VPS | Hetzner CPX31 (4 vCPU, 8GB) | $20 | $30 | Django + PostgreSQL + PowerSync + django-q Docker |
| Stockage Images | AWS S3 / DO Spaces (250 GB) | $5 | $8 | Photos HD biens + matériaux + véhicules |
| SMS Gateway | Orange CI API (bundles prépayés) | $10 | $20 | OTP + alertes fallback si WhatsApp indisponible |
| WhatsApp Business | Meta Business API | $10 | $25 | Notifications transactionnelles prioritaires (ROI maximal CI) |
| Domaines & DNS | Registrar .ci + Cloudflare DNS | $2 | $5 | Protection DDoS + cache DNS gratuit |
| Monitoring | GlitchTip self-hosted + UptimeRobot | $0 | $5 | Alternative OpenSource à Sentry |
| CI/CD | GitHub Actions | $0 | $0 | Free tier suffisant pour l'équipe |
| App Stores | Google Play + App Store (lissé) | $5 | $10 | Frais annuels lissés au mois |
| TOTAL | — | $49 | $95 | 🟡 Légèrement au-dessus de $100 avec WhatsApp. Ajustable selon trafic réel. |

🟢 Phase de développement (J-1 à J-85) : 0 FCFA d'hébergement. Tout tourne sur le PC du développeur via Docker.

# 11. Recommandations Finales & Priorités

| 🏠 En Phase Dev (J-1 à J-85) | ★ En Phase Production |
| --- | --- |
| - Lancer docker-compose up en premier — c'est le canal vital - Jamais dépenser un franc avant le Soft Launch - Test mode avion obligatoire avant chaque PR mobile - OTP dans le terminal Docker — copier-coller dans l'app - Compresser les images avant upload — ne jamais bloquer l'UI | - Backend avant Mobile — Swagger Django Ninja est le contrat - WhatsApp Business API avant les emails — ROI terrain ivoirien - Vérifier couverture KKiaPay : Orange Money + MTN + Wave - Modèle abstrait Listing avant de coder Property/Vehicle/Material - Pentest API obligatoire avant mise en production |

📘 Ce document (v2.2) consolide 7 sources + décision Portail Client Web. Il remplace tous les documents précédents. Toute décision d'architecture doit se référer à ce document unique.

PLCORP — Projet Nexus — Synthèse Technique v2.2 — Planning 90 Jours + Portail Client Web — Février 2026